Plan d’actions proposé (alignement v4 + synchro + Paperless)

0) Décision d’architecture

- Conserver app.py comme cockpit (laptop) : saisie/validation, métadonnées, déclenchement “GO NAS”.

- Externaliser en scripts les tâches non-interactives : create_affaire.py, sync_activate.py, paperless_check.py (testables, exécutables hors Streamlit).

Phase 1 — Normalisation v4 (référentiel)

- Figée : arborescence canonique v4

- Rédiger une “source de vérité” : liste exhaustive des dossiers v4 (y compris 00–99, AB, AC, AE, BE, BF, etc.).

- Définir précisément ce qui est :

  - léger (autorisable Syncthing),

  - lourd (interdit Syncthing, transfert one-shot).

- Schéma unique de configuration

- Mettre à jour le modèle project_config.json :

  - racine NAS obligatoire \\NAS\Affaires\{id}\,

  - sous-chemins v4 (logs, captations, ASR, exports…),

  - champs de sécurité cohérents (clé unique, casse unique).

Livrables Phase 1 :

- v4_tree.yaml (ou .json) décrivant l’arborescence.

- project_config.schema.json (contrôle de structure, clés obligatoires).

Phase 2 — Alignement de app.py (laptop)

- Corriger build_affaire_paths()

- Remplacer les noms anciens/ambigus.

- Ajouter les nouvelles racines v4 (AB/AC/AE/BE/BF/BB/BC/BD…).

- Supprimer tout chemin “hors v4”.

- Séparer “création logique” vs “création physique”

- app.py doit pouvoir décrire toute l’arborescence,

- mais ne doit créer localement que les dossiers légers nécessaires à l’opérateur (Admin, Logs, Config, DB, et répertoires “UI” captations légers).

- Journalisation minimale

- À chaque action structurante (création affaire, GO NAS, activation sync) : écriture dans AA_Expert_Admin/_Logs/ (horodatage, action, résultat, erreurs).

Livrables Phase 2 :

- app.py aligné v4 (chemins + config + logs).

- Un test local “création d’affaire” qui garantit : pas de dossiers lourds conservés côté laptop.

Phase 3 — Script create_affaire.py (NAS/PC fixe)

- Création canonique sur NAS

- Paramètres : {id_affaire}, root_nas_unc (obligatoire).

- Actions :

  - créer /Affaires/{id}/ + arborescence v4 complète,

  - créer _Config/project_config.json (modèle v4),

  - créer _DB/project.sqlite (structure minimale),

  - init _Manifests/ + logs.

- Idempotence

- Si un dossier existe : ne pas casser, compléter ce qui manque, logger les différences.

Livrables Phase 3 :

- create_affaire.py

- test_create_affaire.py (vérifie la présence de tous les répertoires attendus).

Phase 4 — Script sync_activate.py (laptop / Syncthing)

- Gestion _active_affaires.list

- Ajouter l’affaire si absente.

- Écrire le fichier proprement (tri, dédoublonnage, fin de ligne).

- Génération .stignore v4

- Inclure uniquement les affaires actives.

- Exclure systématiquement les lourds (v4) :

  - AD_Expert_Traitements/** (si vous maintenez une zone lourde)

  - AE_Expert_captations/**/audio/**

  - AE_Expert_captations/**/photos/JPG/**

  - AE_Expert_captations/**/photos/RAW2/**

  - (et toute autre zone lourde identifiée)

- Autoriser explicitement les légers utiles laptop :

  - AE_Expert_captations/**/photos/JPG reduit/**

  - AE_Expert_captations/**/photos/*.csv *.xlsx

  - AF_Expert_ASR/transcriptions/** (json/csv/xlsx)

  - AA_Expert_Admin/**, _Config/**, _DB/**, _Manifests/**

- Contrôle anti-accident

- Scanner C:\Affaires\{id}\AE_Expert_captations\...\audio|JPG|RAW2 :

  - si contenu détecté ⇒ alerte + proposition de purge/déplacement.

Livrables Phase 4 :

- sync_activate.py

- test_stignore_generation.py

Phase 5 — Intégration du flux “one-shot lourds” (vos .bat)

- Formaliser l’interface

- Le .bat devient un outil standard : push_captation_to_nas.bat {id_affaire} {root_nas_unc}

- Il écrit un log dans AA_Expert_Admin/_Logs/ (ou dans AE/.../ puis copie).

- Option : wrapper Python

- Un push_captation.py peut :

  - appeler robocopy,

  - vérifier tailles/nombres de fichiers,

  - purger la source laptop après succès,

  - enregistrer un manifest (hash optionnel).

Livrables Phase 5 :

- Standardisation du .bat + format de log.

- (optionnel) push_captation.py.

Phase 6 — Paperless (à traiter après stabilisation)

- Définir le point d’intégration DB

- Moment de création de l’enregistrement document (avant dépôt / après ingestion).

- Clé pivot : nom de fichier + chemin relatif + id_affaire (et id_captation si applicable).

- paperless_check.py

- Dépôt PDF test dans AA_Expert_Admin/_Paperless_Inbox/

- Poll ingestion (API Paperless) → récupérer UUID, tags

- Écrire dans SQLite projet.

Livrables Phase 6 :

- paperless_check.py

- tests d’intégration (en environnement Paperless).

Phase 7 — Tests & exploitation

- Tests bout-en-bout

- Création affaire → activation laptop → vérification présence _Config/_DB sur NAS → push captation → (option) ingestion Paperless.

- Logs consolidés (par affaire + global).

- Exploitation

- Scripts exécutables en ligne de commande + via app.py.

- Documentation opérateur : “Créer affaire / activer sync / pousser captation / contrôler”.

Ordre de priorité (pragmatique)

- Phase 1 (référentiel v4)

- Phase 2 (app.py aligné)

- Phase 3 (create_affaire.py)

- Phase 4 (sync_activate.py + .stignore)

- Phase 5 (standardiser push lourds + purge)

- Phase 6 (Paperless + DB)

Si vous me confirmez le nom exact du partage NAS (ex. \\192.168.0.155\Affaires vs \\NAS\Affaires) et la racine locale laptop (C:\Affaires), je peux vous proposer directement :

- la liste exhaustive des répertoires v4 à créer (format JSON/YAML),

- une règle .stignore v4 complète, sans zones grises.